# Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

## 1. Độ dài Sprint

-Lựa chọn: Sprint kéo dài 2 tuần.

-Lý do: Dự án kéo dài tổng cộng 8 tuần, việc chọn Sprint 2 tuần tạo ra 4 vòng lặp (iterations), đủ ngắn để tiếp nhận và thích ứng với các yêu cầu thay đổi liên tục từ Marketing mà không làm gián đoạn phát triển, đồng thời đủ dài để đội phát triển hoàn thiện một phần mềm chạy được (Increment).

## 2. Phân bổ vai trò Scrum

-Product Owner (PO): Tối đa hóa giá trị sản phẩm, đại diện tiếng nói của Marketing và Kế toán. Chịu trách nhiệm tạo, quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog (tỷ lệ tích/đổi điểm, yêu cầu minh bạch).

-Scrum Master (SM): Đảm bảo Đội Hoa hiểu và áp dụng đúng framework Scrum. Xóa bỏ các rào cản cản trở tiến độ (ví dụ: giải quyết mâu thuẫn yêu cầu giữa Marketing và Kế toán), hỗ trợ PO quản lý Backlog.

-Development Team: Đội ngũ tự quản lý và đa chức năng (bao gồm lập trình viên, kiểm thử viên). Chịu trách nhiệm chuyển đổi các hạng mục được chọn trong Sprint Backlog thành phần mềm hoạt động thực tế (hệ thống tính điểm, API quy đổi) đạt chuẩn Definition of Done.

## 3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất

-Sprint Review (Sơ kết Sprint): Sự kiện này đặc biệt quan trọng vì nó thể hiện rõ nhất trụ cột Thanh tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation). Tại đây, Đội Hoa minh họa phần mềm tích/đổi điểm thực tế cho Marketing và Kế toán xem xét (Thanh tra), từ đó nhận phản hồi sớm để cập nhật và điều chỉnh Product Backlog cho phù hợp với sự biến động của thị trường (Thích nghi).

# Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

## 1. Product Backlog và Phân loại MoSCoW

| STT | Hạng mục công việc | Phân loại MoSCoW | Ghi chú / Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống tự động tích điểm sau khi đơn hàng thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm). | Must have | Tính năng lõi |
| 2 | Hệ thống tự động thu hồi/trừ điểm khi đơn hàng bị khách hủy hoặc hoàn trả. | Must have | Ràng buộc cốt lõi từ Kế toán |
| 3 | Tính năng đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán (100 điểm = 20.000đ). | Must have | Yêu cầu trọng tâm từ Marketing |
| 4 | Xem lịch sử giao dịch tích/đổi điểm của tài khoản. | Should have | Cần thiết cho trải nghiệm người dùng |
| 5 | Tự động quét và trừ điểm khi điểm quá hạn 12 tháng. | Could have | Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc nhưng có thể làm sau |

## 2. Danh sách hạng mục đưa vào Sprint 1

- Hệ thống tự động tích điểm sau thanh toán (Must have).

- Hệ thống tự động thu hồi/trừ điểm khi đơn bị hủy (Must have).

- Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán (Must have).

- Xem lịch sử giao dịch tích/đổi điểm của tài khoản (Should have).

# Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

## 1. Hạng mục được chọn (Must have)

Hệ thống tự động tích điểm sau khi đơn hàng thanh toán thành công (Bao gồm luồng thu hồi điểm).

## 2. Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp thuận)

-Kịch bản 1 (Luồng chuẩn - Tích điểm):

Given: Khách hàng là thành viên Loyalty và có đơn hàng trị giá 55.000đ.

When: Khách hàng thanh toán thành công đơn hàng này.

Then: Hệ thống tự động cộng 5 điểm vào quỹ điểm của khách hàng.

-Kịch bản 2 (Biên dữ liệu - Không đủ điều kiện tích điểm):

Given: Khách hàng là thành viên Loyalty và có đơn hàng trị giá 8.000đ.

When: Khách hàng thanh toán thành công.

Then: Hệ thống không cộng điểm nào vào quỹ điểm của khách hàng.

-Kịch bản 3 (Ngoại lệ/Bẫy dữ liệu - Hủy đơn sau khi tích):

Given: Khách hàng đã được cộng 10 điểm từ một đơn hàng trị giá 100.000đ trước đó.

When: Hệ thống ghi nhận trạng thái đơn hàng chuyển sang "Đã hủy" hoặc "Hoàn tiền".

Then: Hệ thống tự động trừ đi đúng 10 điểm khỏi quỹ điểm hiện tại của khách hàng.

## 3. Definition of Done (DoD) chung cho Sprint 1

- Mã nguồn (Source code) đã được đẩy lên kho lưu trữ chung, vượt qua quá trình kiểm duyệt mã (Code Review) và không có cảnh báo lỗi bảo mật (Clean code).

- Tính năng đã vượt qua các bài kiểm thử tự động (Unit Test coverage đạt tối thiểu 80%) và không tồn tại bug ở mức độ High/Critical trên môi trường Staging.

- Tài liệu đặc tả API và tài liệu hướng dẫn vận hành cho người dùng cuối đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý.

# Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

## 1. Quy trình tiếp nhận thay đổi mà không phá vỡ Sprint

Theo quy tắc của Scrum, Sprint đang chạy (Sprint 1) đã được đóng băng mục tiêu (Sprint Goal) và không bị gián đoạn. Việc thay đổi tỷ lệ đổi điểm từ Marketing sẽ được Product Owner tiếp nhận và ghi nhận dưới dạng một hạng mục mới (hoặc cập nhật hạng mục) trong Product Backlog. Yêu cầu này sẽ được đánh giá, ước lượng và lập kế hoạch thực hiện vào buổi Sprint Planning của Sprint 2, đảm bảo Đội Hoa vẫn tập trung hoàn thành các cam kết hiện tại của Sprint 1 mà không bị phân tâm.

## 2. Tác động của sự thay đổi

Tác động đến Product Backlog: Cần cập nhật lại mô tả của hạng mục "Đổi điểm lấy mã giảm giá".

Tác động đến Acceptance Criteria: Các kịch bản kiểm thử (Given-When-Then) liên quan đến tính năng đổi điểm phải được sửa lại thông số từ "Then được giảm 20.000đ" thành "Then được giảm 25.000đ".

Tác động đến Definition of Done: Không bị ảnh hưởng. DoD là các bộ tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật, quy trình và bảo mật, hoàn toàn độc lập và không bị thay đổi bởi các thông số logic nghiệp vụ.